附件1:

南阳市社会投资小型低风险仓储项目审批事项清单

| 事项 序号 | 主项名称 | 法律依据 | 办理部门 | 承诺 时限（工 作日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业投资 项目备案 | 《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第 673号）第三条 | 发展改革部门 | 1 |
| 2 | 建设用地 （含临时 用地）规划 许可证核 发 | 《中华人民共和国城乡规划法》第三十七条、第三十 八条、第四十四条 | 自然资源和规划部门 | 1 |
| 3 | 建设工程 规划许可 证核发 | 《中华人民共和国城乡规划法》第三十一条、第四十 条 | 自然资源和规划部门 | 1 |
| 4 | 建筑工程 施工许可 证核发 | 《中华人民共和国建筑法》第七条 《建筑工程施工许可管理办法》（住房城乡建设部令 第18号发布,2018年住房城乡建设部令第42号修改） 第四条 | 住房和城乡建设部门 | 1 |
| 5 | 门牌号编 排 |  | 民政局 | 1 |
| 6 | 市政公共 设施报装 申请和接 入服务 （水、电） |  | 供水供电企业 | 5 |

| 7 | 不动产登 记 |  | 自然资源和规划部门 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 联合验收 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十五条 《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔2008） 3号）（二十） 《中华人民共和国消防法》第十三条 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布, 国务院令第687号修改）第十七条 | 自然资源和规划部门 住房和城乡建设部门 | 3 |

附件2：

社会投资小型低风险仓储项目审批流程图（11天）

—7 —